|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lista zadataka/Ključni događaji | Prioritet | Opis | Trajanje |
| 1. | **Pokretanje projekta - iniciranje** | Visok | D | 08.06.– 09.06.2022. |
| 1.1 | Priprema projekta – projektna povelja | Visok | D | 08.06.– 09.06.2022. |
| 1.2 | Prijava projekta | Visok | D | 09.06.2022. |
| 2. | **Priprema i organizacija projekta - planiranje** | Visok | D,S | 10.06.– 17.06.2022. |
| 2.1 | Okupljanje projektnog tima | Visok | D | 10.06.– 13.06.2022. |
| 2.2 | Prikupljanje podataka | Visok | S | 13.06.– 17.06.2022. |
| 2.3 | Potpisivanje ugovora | Visok | D | 17.06.2022. |
| 3. | **Izvođenje projekta – realizacija, praćenje i kontrola** | Visok | S,D | 17.06. – 30.06.2022. |
| 3.1. | Obrada i analiza podataka | Visok | S,D | 17.06. – 30.06.2022 |
| 3.2. | Izrada karte u QGIS softveru | Visok | S | 30.06.2022 |
| 4. | **Završetak projekta - zatvaranje** | Visok | D | 30.06.– 05.07.2022. |
| 4.1 | Izrada dokumentacije | Visok | D | 30.06.– 04.07.2022. |
| 4.2. | Finalizacija celokupnog projekta | Visok | D, S | 04.07.– 05.07.2022. |
| 4.3. | Provera i predaja projekta | Visok | D, S | 05.07.2022. |

Opis:

S – softverska obrada

D – dokumentacija